附件1

第三轮省级生态环境保护督察第31项

整改任务完成情况

问题编号：问题31

问题表述：张掖市部分灌区渠系配置不完善，调蓄工程建设不到位，存在地表水使用量不足与地下水超采的矛盾。

整改目标：完善灌区渠系配套设施，改造干支渠 140 公里， 进一步提升灌区骨干工程设施配套程度。推进灌区调蓄设施建设新增地表水调蓄库容 1400 万立方米，提升灌区供水保障能力。

整改时限：2026年12月31日前

整改实施主体：各县区党委和人民政府，市水务局

整改情况：

1.《高台县水网建设规划》已于2025年10月10日由县政府印发，六坝中型灌区改造项目已全部完成建设任务，共改建渠道5条24.5公里，各类渠系建筑物82座。

2.投资2526万元建成明水滩蓄水池，新增库容74万立方米。2025年农业农村部门配套建设高标准农田蓄水池7座，新增库容21.25万立方米。金河湾小型水库工程已落实资金4144万元【其中：中央水利发展资金3944万元、省级水利发展资金200万元】，项目于2026年3月5日开工建设，目前已累计完成投资1941万元，建成后可新增库容326万立方米。

整改结论：已完成整改。