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整改任务完成情况

问题编号：问题13
问题表述：部分矿山企业法律意识淡薄，存在无证开采、越界开采等问题。督察发现，临泽县壕洼建筑用石英砂矿超采矿许可范围外采挖矿石5296.19立方米，形成采坑总面积2704.85平方米。肃南龙祥大瓷窑石灰石矿越界开采违法占地475.61亩。张掖浩大矿业公司石英岩、山丹县通运砂石料厂、高台县鑫磊建材有限责任公司分别违规占用草地 13.63亩、69亩、7.62亩。鑫通达砂矿厂区东侧长期存在挖沙取土行为，破坏土地60亩。
整改目标：违法占地占草、越界开采、无证开采等违法行为依法查处，并恢复原有土地类型。
整改时限：2026年6月30日前
整改实施主体：临泽县、高台县、山丹县、肃南县党委和人民政府，市自然资源局、市林草局
整改情况：
1.高台县鑫磊建材有限责任公司违规占用草地行为高台县林草局已立案查处，经调查占用草地17.86亩（含7.62亩），处以罚款17860元；经企业申请，高台县林草局已下发《使用草原审核同意书》（高林草准许字〔2025〕6号），批复同意企业使用草原30.77公顷（折461.5500亩）。
2.高台鑫通达砂矿厂区东侧破坏土地行为高台县自然资源局已立案查处，并已督促责任主体通过砂石料异地转运和对采坑、陡坡削坡及废弃砂堆平整等方式对破坏土地进行了恢复治理，同时对场地进行了平整。
整改结论：已完成整改。
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