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第三轮省级生态环境保护督察第11项
整改任务完成情况

问题编号：问题11
问题表述：部分矿山未严格按照“三合一”方案进行开采，已修复治理的矿山整改标准不高，修复效果有差距。高台县2家采矿企业和山丹县9家生产规模5—20万立方米/年的小型砂石开采企业未落实“边开采、边修复”的要求，地质环境得不到及时恢复。华美矿业无序开采，一些作业平台超过方案设计的高度要求，形成垂直开采立面。元和石料矿区开采面无任何修复痕迹。张掖远达公路材料有限公司老矿区废渣未清理，闭矿后生态恢复治理任务未落实。华夏嘉宏有限责任公司土湾子石灰石矿、天昊商贸责任公司豁洛河石灰石矿、甘肃新洲矿业有限公司小柳沟钨矿探矿项目等矿山开采企业未按要求建设弃渣场，废渣随意倾倒堆放，恢复治理工作滞后。
整改目标：矿山开采符合《矿产资源开发与恢复治理方案》设计要求，生态修复治理措施全面落实。
整改时限：2026年12月31日前
整改实施主体：高台县、山丹县、肃南县党委和人民政府，市自然资源局、市应急管理局
整改情况：
1.我县2家矿山企业为高台县新福矿产品有限公司锯条山冶金用石英岩矿和高台县昶利硅业有限公司锯条山冶金用石英岩矿。至目前，2户矿山企业已按照《矿产资源开发与恢复治理方案》要求，对露天采场开采台阶进行整治，对部分边坡存在的浮石进行了清理；对排土场表面进行了平整和压实，对边坡进行了削坡整治，对堆料场进行了整合，并对成品料堆覆盖防尘网，同时拆除矿区范围内破碎设备，现已按照要求恢复治理到位。
2.目前，高台县昶利硅业有限公司锯条山冶金用石英岩矿和高台县新福矿产品有限公司锯条山冶金用石英岩矿均处于停产状态。
整改结论：已完成整改。
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