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第三轮省级生态环境保护督察第35项
整改任务完成情况

问题编号：问题35
问题表述：甘州区、高台县、肃南县在超采区审批东五村、许三湾村、上井村等11个村民委员会和镜铁山矿业公司381口地下水井取水许可，涉及水量达4386万立方米。
整改目标：严格建设项目水资源论证和取水许可审批管理， 
确保机井审批规范、论证充分、程序合规、档案齐全。
整改时限：2026年12月31日前
整改实施主体：甘州区、高台县、肃南县党委和人民政府，市水务局
整改情况：
1.严格按照《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》，规范机井审批管理，超采区内的地下水取水审批权限已提至市级审批，2024以来未审批新增地下水建设项目。
2.积极开展现有机井审批“回头看”，全面核实超采区内机井审批、延续等情况，超采区内以村民委员会为取水权人名称发证机井2066眼，涉及73个村，许可水量3023.28万立方米，其中：1110眼于1967年—1999年审批，956眼于2000年—2015年审批，上述机井为不同时段分批次审批，且审批时间均在2016年之前，不存在越权审批情况。同时，对水源置换工程满足供水条件的117眼机井关停并注销；对地表水部分供水的25眼机井关停并注销；对超过两年不取水的91眼机井关停并注销。其中，许三湾村属于新建移民村，始建于1991年，历经3个时段建设，现有32个社，1.57万亩耕地。近20年间累计成井83眼【1991-1995年成井46眼，1996-2001年成井27眼，2002年成井10眼】,该村机井系逐个逐年核发，非一次性审批，不存在越权审批行为。  
整改结论：已完成整改。
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